Metodología de Desarrollo

Proyecto: Sistema de Gestión E-commerce – Tienda Deportiva Riveiro

## 1. Introducción

Para el diseño y ejecución de la plataforma web de la “Tienda Deportiva Riveiro”, se implementó una metodología de desarrollo basada en el “Modelo en Cascada (Waterfall). Esta elección se justifica por la necesidad de establecer una estructura lineal y lógica, asegurando que el diseño de los datos fuera sólida antes de proceder con la programación de las interfaces.

2. Fases de la Metodología

- Fase 1: Análisis de Requisitos.

En esta etapa inicial, se identificaron las necesidades funcionales del sistema. Se determinó que la página debía ser capaz de gestionar un catálogo dinámico de productos, permitir la selección de tallas mediante un inventario y procesar las compras capturando datos esenciales del cliente (Nombre, Apellido, Cédula, Correo y Teléfono).

- Fase 2: Diseño de la Arquitectura.

Se procedió a la creación de la estructura lógica del sistema:

- Modelo de Datos: Diseño del Diagrama Entidad-Relación y su posterior transformación al Modelo Relacional para garantizar la integridad de la información.

- Diccionario de Datos: Definición técnica de cada campo, tipo de dato y restricciones (PK/FK).

- Diseño de Interfaz (UI): Definición de la estética visual (estilo neón y deportivo) para las páginas PHP.

- Fase 3: Implementación y Codificación.

Durante esta fase, se transformaron los diseños en código funcional utilizando el stack tecnológico seleccionado:

- Base de Datos: Implementación en MySQL (XAMPP).

- Backend: Programación en PHP para la conexión a la base de datos y gestión del carrito de compras.

- Frontend: Estructuración con HTML y diseño con CSS.

- Fase 4: Integración y Pruebas.

Se realizaron pruebas de caja blanca y caja negra en el entorno local para asegurar:

- La correcta inserción de datos en la base de datos tras una compra.

- La validación de que el campo “Cédula” se registre correctamente en el archivo “finalizar_compra.php”

- La visualización correcta del comprobante final en voucher.php

- Fase 5: Despliegue (Cierre).

Finalización del proyecto con la carga de productos iniciales en el catálogo y la verificación de la persistencia de datos en el servidor local.

3. Conclusión

El desarrollo de la “Tienda Deportiva Riveiro” permitió crear una plataforma funcional que conecta una base de datos organizada con una interfaz de ventas moderna. Se destacan los siguientes puntos:

- Orden de los datos: Gracias al diseño del diagrama relacional y la normalización, se eliminó la duplicidad de información, asegurando que cada venta se registre correctamente con su cliente y sus productos.

- Gestión de Inventario: El sistema permite controlar el stock por tallas de forma independiente, lo que evita errores al momento de procesar una compra real.

- Funcionalidad Completa: Se logró integrar con éxito el proceso de facturación, capturando datos calve como la cédula para generar comprobantes de venta válidos en el sistema.

- Escalabilidad: La estructura permite agregar más marcas, deportes o categorías fácilmente en el futuro sin tener que cambiar todo el código.

En resumen, el proyecto cumple con los objetivos de automatizar las ventas de forma segura y eficiente.